黄部長

阿部部長

お疲れ様です。劉です。

今月末まで私がキヤノンPJの作業を引き続きやるという噂が出ましたが、私としては、その話が噂であってほしいのです。

キヤノン作業の現状について、黄部長と阿部部長がどのくらい把握しているのかわかりませんが、一人の作業者の視点から、いくつか報告したいことがあります。

①PJ進捗

まずはキヤノンPJ全体的な状況、2/14(金)　20:00は納品締切だが、PT工程がまだ終わっていません。プロジェクトルームにPT1、PT2、PT3、ITチームがあります。FSWebのいるPT1チームが2/14(金)時点で、富士通に渡したタスク以外はすべて完了のはずだが、元々通ったテストコードを再度実行したら、通らないケースが発生しました。私がTLZSの取り纏めもやっていたので、似たような報告が何件もありました。分析した結果、ほかのチームがまだテスト対象ソースの修正やユーザ権限の変更などを行っているので、PT1チーム作業の一部が台無しになりました。これ以上変更されると、PT1の進捗がどんどん巻き戻すことになるでしょう。

➁作業内容

2/3(月)、本来PT1チームにいた作業者の十何人は、小林さんや藤田さん二人以外全員離脱し、新しいメンバー24人が入れ替わりました。二人に24人を教育する負担をかけ、一時大混乱でした。加えて、作業手順書はまだ何か月前のままで、間違ったものや漏れたものばかりでした。それから二週間、受けた作業指示がほとんど口頭での説明で、曖昧な指示や指示変更による手戻りが発生しました。また、作業の成果物に対するレビューがほぼ行っていないとも言えます。そのため、自分が作ったものや作り方が、本当に正しいかどうか疑問に思いますし、現在PT1チームが作ったテストコードに、どれぐらい不良品があるか、考えるだけで頭が痛いです。私が一人分の作業以外、TLZSさんへの通訳やTLZSさん全員分のQAも担当していて、いつもオーバーヒートの状態にあった。

➂作業環境

キヤノンPJの作業環境が悪すぎます。一言でいうと「監獄」のようなところです。支援メンバーに入館カードが配られなかったため、出入りが制限されていました。特に出られないのがつらいのです。そのあたりの飲食店はすき家とバーミヤンしかなくて、もう我慢できません。ほかに、事務所に給水機がないとか、毎日ゴミ持ち帰りとか、VPNのライセンスが不足とか、ストレスの溜まる要素がもりたくさんです。

仕事のために体を壊すのが本末転倒なんですので、キヤノンPJに三度目行きたくありません。どうかお考えになってください。

以上です、よろしくお願いします。